23/04/2019

- Se inicia la lectura de los requisitos del proyecto

- Se inicia la redacción de la documentación del proyecto

- Se empiezan a ojear distintas páginas webs de partidos políticos para tomar nota y se elige la del Psoe como la más conveniente

- Creación del repositorio en Github

- Se miran las posibles fuentes para las páginas web del proyecto

- Se inicia la creación de identidad para el partido (logo, nombre, eslogan, etc)

- Se eligen como colores(aparte del blanco y negro) el rojo, verde y gris

- Se elige el nombre del partido como Artistas del Traslado Para el Consumo

- Se elige el logo del partido como un cohete con las siglas ATPC, el logo se obtiene de Pixabay y se ponen las siglas mediante Paint 3D

- Se elige como eslogan del partido ‘Si perdemos, prometemos ser consecuentes con nuestro logo’

- Se empieza a crear la base de datos, aquí se confronta el problema de organizar las necesidades del partido y su organigrama para poder hacer una base de datos con sentido.

24/04/2019

- Se sigue trabajando en la base de datos, se daba por hecho que se iba a tardar mucho menos en completar

- Se cambia la base de datos que estaba medio hecha por la que proporciona Jorge

- Se empieza el boceto de la página principal

- Se empieza una búsqueda de plantilla para la web

25/04/2019

- Se termina el boceto de la página principal y se empieza su confección

- Se elige esta plantilla y se empieza a formatear de acuerdo al boceto

- Se empieza a elegir a los políticos para nuestro partido

Es un día interesante, se pueden empezar a trabajar las ideas que vamos teniendo con una base y empieza a verse la necesidad de rellenar la base de datos.

26/04/2019

- Se empieza a rellenar la base de datos

No parece un día muy eficiente debido a que el rellenar la base de datos consume mucho tiempo, pero es algo que he de cerciorarme de que se hace sin errores o podrían arrastrarse a otras partes del proyecto.

29/04/2019

- Se pone fecha límite a toda actividad a realizar, empezada o no, para que aunque haya con claridad que apretar en los últimos días no pille de improvisto.

No es un día muy rentable, se echa poco tiempo al proyecto.

30/04/2019

- Se hace el primer commit con todo lo trabajado hasta el momento al repositorio de Github

- Se termina de rellenar la base de datos, aunque no se deja cerrada la posibilidad de tener que cambiarla sobre la marcha.

- Se empieza a plantear la creación de clases para Java.

Terminando la base de datos se cierra el primer gran punto del proyecto y se centra en terminar la página principal y empezar a idear el código java.